

2.2Pauta de Reflexión Informe de Avance

Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. **Esta pauta debe ser respondida en equipo.**

|  |
| --- |
| 1. Miren su carta Gantt y reflexionen sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Han podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  R:  Si bien se han adaptado los documentos para calzar fechas y demás, la realidad es que con el documento inicial no se han podido cumplir con las fechas por diversos problemas, ya sea por tiempos extremadamente acotados y también por falta de información por parte del cliente. |

|  |
| --- |
| 2. Respecto a las dificultades |
| ¿De qué manera han enfrentado y/o planean enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  R: Creo que la mejor forma de afrontar estas dificultades es dedicar mas tiempo y solicitar ayuda extra con algún docente que imparta el ramo de aplicaciones móviles que pueda guiarnos en las dificultades que estamos presentado |
|  |

|  |
| --- |
| 3. Respecto a las Evidencias: |
| ¿Cómo evalúan sus evidencias de avance? ¿Qué destacan y qué podrían hacer para mejorar sus evidencias?  no vamos mal pero realmente no sabría cómo mejorarlas |



|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes les quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  a mi docente le pediría que me consiga un profe de app móviles |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  no |

|  |
| --- |
| 6. Respecto a las trabajo en grupo |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Excelente, pero debemos mejorar aún la gestión de tiempo a la hora de implementar cambios y mejoras en el Código |