Retrospectiva del Proyecto

“Conexión Kimal”

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Descripción del proyecto.	4

Descripción de las retrospectivas de los Sprint.<	4

Puntos de mejoras.	5

Lecciones aprendidas.	5

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.00 |  |  |  |
| 01.01 |  |  |  |
| 01.02 |  |  |  |
| 02.00 |  |  |  |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección |  |
| Proyecto (Nombre) |  |
| Fecha de Inicio |  |
| Fecha de Término |  |
| Patrocinador principal |  |
| Docente | Marcos Valenzuela |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |

Descripción del proyecto.

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una plataforma comunitaria digital para acompañar la construcción del proyecto HVDC Kimal–Lo Aguirre, con el objetivo de garantizar transparencia, participación ciudadana y monitoreo de indicadores ambientales y sociales.

La solución incluye un dashboard de indicadores, línea de tiempo de hitos del proyecto, módulo de noticias/FAQ y reportes ciudadanos.

Descripción de las retrospectivas de los Sprint.<

Sprint 1 - Principales Problemas Detectados: falta de claridad en los indicadores prioritarios y dificultades en la comunicación con los stakeholders. - Solución Adoptada: se definió un conjunto inicial de indicadores básicos (ruido, aire, agua) y se estableció un canal directo de feedback con la comunidad. Sprint 2 - Principales Problemas Detectados: accesibilidad limitada para adultos mayores y necesidad de simplificar visualizaciones. - Solución Adoptada: ajustes en diseño (botones grandes, colores contrastantes, modo accesible) y uso de gráficos simples tipo semáforo. Sprint 3 - Principales Problemas Detectados: retraso en la integración del módulo de reportes ciudadanos con evidencia fotográfica. - Solución Adoptada: re planificación para priorizar la integración en este sprint y dividir la HU en dos partes (texto y foto). Sprint 4 - Principales Problemas Detectados: falta de automatización en la actualización de indicadores y necesidad de escalabilidad para futuros proyectos. - Solución Adoptada: integración de APIs ambientales y sociales, junto con pruebas de interoperabilidad para asegurar replicabilidad.

Puntos de mejoras.

- Definición de Requisitos: mejorar la priorización de indicadores desde el inicio con mayor involucramiento de la comunidad. - Gestión de Integraciones: planificar con mayor antelación la conexión con APIs y sistemas externos. - Seguridad de Datos: establecer protocolos claros para protección de datos ciudadanos en los reportes. - Capacitación Continua: fortalecer competencias del equipo en accesibilidad digital y experiencia de usuario.

Lecciones aprendidas.

- Comunicación efectiva: el contacto temprano y constante con la comunidad permite prevenir malentendidos y mejorar la confianza. - Flexibilidad y Adaptabilidad: dividir historias complejas en entregables más pequeños facilita cumplir objetivos sin perder alcance. - Pruebas Rigurosas: las validaciones de accesibilidad fueron clave para mejorar la experiencia de usuarios mayores. - Documentación: mantener registros claros de feedback y retrospectivas agiliza la mejora continua y la trazabilidad del proyecto.